项目提案：企业级智能数据洞察 Agent (Text-to-SQL Backend) 架构设计与实现

1. 业务背景 (Background to the Problem) 在现代企业中，数据驱动决策已成为共识。然而，大量的核心业务数据存储在结构化的关系型数据库（如 PostgreSQL, MySQL）中。非技术人员（如产品经理、运营、管理层）缺乏编写 SQL 的能力，导致他们极度依赖数据工程师或后端开发人员来处理日常的“临时取数 (Ad-hoc Queries)”需求。这不仅严重拖慢了业务决策的效率，也造成了昂贵的研发人力浪费。

2. 核心问题陈述 (Problem Statement) 目前，直接将大型语言模型（LLM）接入企业数据库面临三个致命的工程挑战：

- 安全与权限失控： 若未实现严格的物理隔离与防注入机制，LLM 生成的恶意或错误 SQL（如 DROP TABLE）将对生产数据库造成毁灭性打击。

- AI 幻觉与语法错误： LLM 无法保证每次生成的 SQL 都能 100% 完美执行，传统的“单次生成-执行”模式在真实场景中极易崩溃。

- 复杂表关系理解障碍： 真实的业务数据库（如包含数十张表的电商库）结构复杂，受限于 Token 长度限制，无法将所有 Schema（表结构）一次性输入给大模型，导致大模型无法生成正确的多表 JOIN 关联查询。

3. 项目目标 (Objectives of Research) 本项目的核心目标是设计并实现一个安全、高可用且具备自我纠错能力的 Text-to-SQL 代理系统 (Agent)。具体目标如下：

- 目标 1：构建防注入的安全执行网关。 基于 PostgreSQL 实现严格的只读权限隔离 (Read-Only Role)，并在代码层引入 SQL 静态分析，拦截一切 DDL/DML 修改操作，确保底层数据绝对安全。

- 目标 2：实现基于 RAG 的动态 Schema 注入。 开发动态表结构检索机制，根据用户的自然语言问题，精准提取最相关的数据库表元数据，突破 LLM 的 Token 上下文瓶颈。

- 目标 3：开发 ReAct 智能纠错工作流。 搭建“思考-生成-执行-报错-反思”的闭环自动重试机制。当生成的 SQL 在数据库端执行报错时，Agent 能够自动捕获错误日志，并自主修正 SQL 语法直至执行成功。

4. 系统范围与限制 (Scope and Limitation of Study)

- 范围： 本项目专注于后端系统架构设计与 Agent 工作流编排。技术栈锁定为 Python (FastAPI), PostgreSQL 以及云端大模型 API。测试环境将模拟一个包含高复杂度关联关系（用户、订单、商品、支付）的电商业务数据库。

- 限制： 本系统不涉及复杂的前端 UI 渲染（仅提供极简对话框 API 测试页），也不涉及自研或微调基础语言模型，重点在于应用层的工程化落地与容错处理。

5. 行业现状与技术演进 (Literature/Industry Context) 在 LLM 应用开发 (LLMOps) 领域，早期的范式是直接调用 LLM 生成代码（Zero-shot Generation）。然而，业界已证明这种单向输出无法满足企业级后端的严谨性要求。姚顺宇等人在提出的 ReAct (Reasoning and Acting) 架构，为 AI Agent 赋予了与外部工具（如数据库引擎）交互并根据反馈调整策略的能力。本项目将这种前沿的 Agentic Workflow 深度结合防御性编程 (Defensive Programming) 理念，填补了自然语言处理与严谨的关系型数据库交互之间的工程鸿沟。

6. 系统架构与方法论 (Methodology) 系统采用分层架构与异步事件驱动设计：

- 意图拦截层： 识别用户输入是否为合法的数据查询请求，过滤闲聊。

- 上下文组装层 (RAG)： 动态拉取表结构与业务名词字典。

- Agent 循环执行层： 在最大重试次数（如 3 次）内，循环执行 生成 SQL -> 数据库试运行 -> 捕获异常 -> 修正 SQL 的逻辑。

- 数据沙盒层： 部署带有单次查询超时限制 (statement_timeout) 的只读数据库实例。

7. 冲刺开发计划 (Proposed 14-Day Schedule)

- Phase 1 (Day 1-3)：基建与沙盒构建。 完成 FastAPI 骨架搭建，部署 PostgreSQL 并灌入电商模拟测试数据，配置企业级只读安全账号。

- Phase 2 (Day 4-8)：Agent 核心大脑组装。 开发动态 Schema 检索模块，打通大模型 API，实现单表到多表关联的 SQL 生成基础逻辑。

- Phase 3 (Day 9-11)：容错与 ReAct 闭环。 实装 SQL 异常捕获与自我重试机制，加入 SQL 静态注入防御逻辑。

- Phase 4 (Day 12-14)：压测与交付。 进行模糊输入测试，处理极端边界情况，完成项目技术文档与架构图绘制。

8. 项目商业价值 (Significance of Study) 该项目不仅是一次复杂后端架构的实战演练，更直接回应了工业界降低数据消费门槛的痛点。通过构建这一自动化数据洞察引擎，能够将业务人员获取数据的时间从“天”级别缩短至“秒”级别，大幅降低沟通成本与人力开销，展示了将 AI 技术转化为实际商业生产力的强大工程实力。